Backlog de onboarding — definição das entregas

Cognite Data Fusion (CDF) | Horizontal + UR

Revisão: 1.2 — Gilson Cesar da Costa

Cliente: Horizontal + UR

Data Revisão: 26/06/2026

Relatório

| ÍNDICE DE REVISÕES – DOCUMENTO CONFIDENCIAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | DATA | DESCRIÇÃO | POR |  | VERIF. | APROV. |  |
| 1.2 |  | 26/06/2026 | Framework de Onboarding Técnico e de Projetos — CDF | Gilson Cesar da Costa |  |  |  |  |

Sumário

1.	Backlog de onboarding	6

2.	Uso do backlog	6

3.	Tabela-resumo	6

4.	Limites de execução	7

5.	Adaptação por projeto	7

6.	ONB-01 — Ambiente, ferramentas e acessos {#onb-01}	8

6.1	Contexto e objetivo	8

6.2	Entradas e restrições	8

6.3	Passos de execução	8

6.4	Saída e critério de aceite	8

7.	ONB-02 — Mapa do projeto {#onb-02}	10

7.1	Contexto e objetivo	10

7.2	Entradas e restrições	10

7.3	Passos de execução	10

7.4	Saída e critério de aceite	10

8.	DOC-01 — Radar de documentação {#doc-01}	11

8.1	Contexto e objetivo	11

8.2	Entradas e restrições	11

8.3	Passos de execução	11

8.4	Saída e critério de aceite	11

9.	CDF-01 — Explorar modelo asset-centric {#cdf-01}	12

9.1	Contexto e objetivo	12

9.2	Entradas e restrições	12

9.3	Passos de execução	12

9.4	Saída e critério de aceite	12

10.	CDF-02 — Modelar um recorte de domínio {#cdf-02}	13

10.1	Contexto e objetivo	13

10.2	Entradas e restrições	13

10.3	Passos de execução	13

10.4	Saída e critério de aceite	13

11.	CDF-03 — Ingerir e transformar dados {#cdf-03}	14

11.1	Contexto e objetivo	14

11.2	Entradas e restrições	14

11.3	Passos de execução	14

11.4	Saída e critério de aceite	14

12.	CDF-04 — Consultar e interpretar dados {#cdf-04}	15

12.1	Contexto e objetivo	15

12.2	Entradas e restrições	15

12.3	Passos de execução	15

12.4	Saída e critério de aceite	15

13.	DOC-02 — Melhorar uma referência real {#doc-02}	16

13.1	Contexto e objetivo	16

13.2	Entradas e restrições	16

13.3	Passos de execução	16

13.4	Saída e critério de aceite	16

14.	PRJ-01 — Tarefa segura do projeto {#prj-01}	17

14.1	Contexto e objetivo	17

14.2	Entradas e restrições	17

14.3	Passos de execução	17

14.4	Saída e critério de aceite	17

15.	EVAL-01 — Demonstrar prontidão {#eval-01}	18

15.1	Contexto e objetivo	18

15.2	Entradas e restrições	18

15.3	Passos de execução	18

15.4	Saída e critério de aceite	18

15.5	Bloqueios críticos (independem da nota)	18

16.	Cartão de item obrigatório	20

# Backlog de onboarding

# Uso do backlog

O backlog de onboarding é separado do backlog produtivo. Ele prepara a pessoa para assumir uma demanda com menos risco e, ao mesmo tempo, gera material reutilizável para o projeto.

Cada item abaixo tem âncora estável (`#onb-01`, `#cdf-02`, etc.) para ser referenciado de roteiros, checklists e guias por perfil.

# Tabela-resumo

| Ordem | ID | Quem executa | Objetivo | Evidência | Validador | Âncora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ONB-01 | Participante | Preparar ambiente, ferramentas e acessos. | Checklist de acesso preenchido. | Par de entrada | [#onb-01](#onb-01) |
| 2 | ONB-02 | Participante | Entender negócio, arquitetura, dados e ritos. | Canvas do projeto. | Tech Lead | [#onb-02](#onb-02) |
| 3 | DOC-01 | Participante | Avaliar documentação existente. | Radar de documentação. | Dono da documentação | [#doc-01](#doc-01) |
| 4 | CDF-01 | Participante | Explorar modelo asset-centric. | Mapa de entidades e relações. | Especialista CDF / André | [#cdf-01](#cdf-01) |
| 5 | CDF-02 | Participante | Modelar um recorte de domínio. | DMS/diagrama e justificativa. | Tech Lead | [#cdf-02](#cdf-02) |
| 6 | CDF-03 | Participante | Ingerir e transformar dados. | Notebook e/ou SQL reproduzível. | Data Engineer / Tech Lead | [#cdf-03](#cdf-03) |
| 7 | CDF-04 | Participante | Consultar e interpretar dados. | Query salva e evidência. | Tech Lead | [#cdf-04](#cdf-04) |
| 8 | DOC-02 | Participante | Melhorar uma referência real. | PR ou proposta documentada. | Dono do conteúdo | [#doc-02](#doc-02) |
| 9 | PRJ-01 | Participante | Executar tarefa segura do projeto. | Pequena entrega aceita. | Tech Lead | [#prj-01](#prj-01) |
| 10 | EVAL-01 | Participante | Demonstrar prontidão. | Demo curta + rubrica. | Tech Lead + André + Dayana | [#eval-01](#eval-01) |

# Limites de execução

Máximo de dois itens ativos por pessoa.

Itens bloqueados por acesso devem migrar para cenário sintético; não ficar parados sem plano.

Uma tarefa produtiva só pode entrar após ONB-01, ONB-02 e DOC-01 concluídos.

DOC-02 deve ser pequeno: corrigir, esclarecer ou registrar uma lacuna. Não reescrever a wiki inteira.

# Adaptação por projeto

| Condição | Ajuste do backlog |
| --- | --- |
| Ambiente do cliente disponível | Substituir cenário sintético por escopo não produtivo aprovado. |
| Acesso pendente | Executar CDF-01 a CDF-04 em sandbox e manter ONB-02/DOC-01 com contexto real disponível. |
| Projeto sem CDF ativo | Manter camada documental e substituir práticas CDF por integrações e padrões do projeto. |

# ONB-01 — Ambiente, ferramentas e acessos {#onb-01}

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Camada | Preparação |
| Quem executa | Participante |
| Quem valida | Par de entrada |
| Vídeos de apoio | V02 (IAM e acesso seguro) |
| Onde registrar | Item ONB-01 no backlog do participante + link no checklist |

## Contexto e objetivo

Garantir que o participante tem o ambiente mínimo para executar a trilha sem expor credenciais e sem depender de mensagens paralelas para obter acesso.

## Entradas e restrições

Lista de acessos definida pelo Tech Lead ou gestor de acessos.

Ambiente permitido: sandbox ou tenant de demonstração aprovado.

Nunca versionar token, senha ou dado pessoal em repositório, notebook ou print.

## Passos de execução

- Confirmar com o par de entrada quais acessos são obrigatórios para o projeto.

- Solicitar e obter: conta corporativa, acesso ao tenant CDF (sandbox), repositório do projeto, canal de comunicação.

- Instalar dependências: `pip install -r docs/requirements.txt`.

- Configurar `.env` a partir de `.env.example` (na raiz do pacote ou na pasta do vídeo).

- Executar o checklist de V02 e registrar o resultado.

## Saída e critério de aceite

Evidência: checklist de acesso preenchido com data, responsável e status de cada item (ok / pendente / bloqueado).

Como validar: par de entrada confirma que os acessos mínimos estão ativos ou que há plano documentado para pendências.

Pronto quando: participante consegue autenticar no CDF (sandbox) e acessar o repositório sem expor segredos.

# ONB-02 — Mapa do projeto {#onb-02}

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Camada | Preparação |
| Quem executa | Participante |
| Quem valida | Tech Lead |
| Vídeos de apoio | V13 (arquitetura e ritos), V14 (dados e integrações) |
| Onde registrar | Item ONB-02 no backlog + anexo do canvas |

## Contexto e objetivo

O participante entende o contexto de negócio, a arquitetura de dados, os ritos do time e onde encontrar informação confiável antes de práticas técnicas.

## Entradas e restrições

Material de projeto indicado pelo Tech Lead (wiki, ADRs, diagramas).

`pitch/TEMPLATE-Pitch-do-Projeto.pptx` como modelo de síntese.

Usar apenas fontes aprovadas; não inventar escopo.

## Passos de execução

- Ler material de contexto indicado pelo Tech Lead.

- Preencher o canvas do projeto: objetivo de negócio, atores, sistemas, dados principais, ritos, riscos conhecidos.

- Identificar lacunas de documentação (alimenta DOC-01).

- Apresentar o canvas ao Tech Lead em reunião curta (15–30 min).

## Saída e critério de aceite

Evidência: canvas do projeto (1–2 páginas ou slides) com fontes citadas.

Como validar: Tech Lead confirma que o participante entende o escopo, os ritos e sabe onde buscar informação.

Pronto quando: participante consegue explicar o projeto em 5 minutos sem depender de anotações extensas.

# DOC-01 — Radar de documentação {#doc-01}

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Camada | Documentação |
| Quem executa | Participante |
| Quem valida | Dono da documentação (ou Tech Lead se não houver dono) |
| Vídeos de apoio | — |
| Onde registrar | Item DOC-01 no backlog |

## Contexto e objetivo

Mapear fontes documentais do projeto, classificar confiabilidade e identificar lacunas antes de contribuir ou executar práticas.

## Entradas e restrições

Fontes indicadas em ONB-02 e pelo Tech Lead.

`docs/governanca/05-DOCUMENTACAO-DO-PROJETO.md` como referência de padrão.

## Passos de execução

- Listar fontes: wiki, repositórios, ADRs, runbooks, vídeos Ulearning.

- Classificar cada fonte: atual / desatualizada / ausente / conflitante.

- Indicar dono e data da última revisão quando disponível.

- Priorizar lacunas que impactam a trilha ou o projeto.

## Saída e critério de aceite

Evidência: radar de documentação (tabela com fonte, status, dono, impacto, ação sugerida).

Como validar: dono da documentação confirma que o radar reflete a realidade ou corrige entradas.

Pronto quando: participante sabe qual fonte usar para cada tipo de dúvida.

# CDF-01 — Explorar modelo asset-centric {#cdf-01}

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Camada | CDF |
| Quem executa | Participante |
| Quem valida | Especialista CDF (André Alves ou designado) |
| Vídeos de apoio | V03, V04, V05, V06 |
| Onde registrar | Item CDF-01 no backlog + link do notebook/evidência |

## Contexto e objetivo

O participante explora o modelo de dados asset-centric do cenário (sandbox ou projeto) e documenta entidades, relações e pontos de atenção.

## Entradas e restrições

Ambiente sandbox com dados sintéticos ou escopo não produtivo aprovado.

`docs/entrada/GUIA-DE-EXECUCAO.md` para execução dos notebooks.

APIs Classic não fazem parte desta trilha; usar DMS (`client.data_modeling.*`).

## Passos de execução

- Executar notebooks V03–V06 na ordem indicada no guia de execução.

- Mapear spaces, containers, views e relações relevantes ao domínio do projeto.

- Registrar identificadores externos e convenções de nomenclatura observadas.

- Documentar dúvidas e inconsistências encontradas.

## Saída e critério de aceite

Evidência: mapa de entidades e relações (diagrama ou tabela) + link do notebook executado.

Como validar: especialista CDF confirma que o mapa reflete o modelo e que a exploração foi feita com segurança.

Pronto quando: participante consegue navegar o modelo e explicar o propósito de cada camada (space, container, view).

# CDF-02 — Modelar um recorte de domínio {#cdf-02}

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Camada | CDF |
| Quem executa | Participante |
| Quem valida | Tech Lead |
| Vídeos de apoio | V04, V05 |
| Onde registrar | Item CDF-02 no backlog + diagrama/DMS |

## Contexto e objetivo

Propor ou revisar um recorte de modelagem DMS alinhado ao domínio do projeto, separando persistência (container) de consumo (view).

## Entradas e restrições

Resultado de CDF-01 como base.

`docs/governanca/03-ESPECIFICACAO-TECNICA-CDF.md` para padrões técnicos.

Mudanças incompatíveis exigem revisão técnica antes de implementação.

## Passos de execução

- Definir pergunta de negócio e objetos envolvidos (ex.: equipamento, ordem de serviço).

- Propor space, container(s), view(s) e propriedades obrigatórias.

- Documentar relações (diretas ou via edge) e justificativa das escolhas.

- Submeter ao Tech Lead para revisão antes de implementar em ambiente compartilhado.

## Saída e critério de aceite

Evidência: diagrama ou tabela com space, container, view, propriedades, relações e dono do contrato.

Como validar: Tech Lead aprova o recorte ou devolve com feedback objetivo.

Pronto quando: outra pessoa consegue implementar o modelo a partir do diagrama sem ambiguidade.

# CDF-03 — Ingerir e transformar dados {#cdf-03}

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Camada | CDF |
| Quem executa | Participante |
| Quem valida | Data Engineer ou Tech Lead |
| Vídeos de apoio | V07, V08, V09 |
| Onde registrar | Item CDF-03 no backlog + notebook/SQL |

## Contexto e objetivo

Demonstrar ingestão idempotente e transformação de dados para o DMS, com ciclo criar → recuperar → inspecionar → limpar.

## Entradas e restrições

Modelo de CDF-02 como destino.

Prefixo obrigatório para recursos temporários: `sp_ur_training_vNN_<run>`.

Limpeza idempotente ao final; nunca escrever em produção sem autorização.

## Passos de execução

- Executar notebooks V07–V09 conforme `docs/entrada/GUIA-DE-EXECUCAO.md`.

- Implementar ingestão com chave estável e comprovar idempotência.

- Criar transformation (preview; run separado) quando aplicável.

- Documentar como reproduzir e como desfazer.

## Saída e critério de aceite

Evidência: notebook e/ou SQL reproduzível com resultado verificável + registro de limpeza.

Como validar: Data Engineer ou Tech Lead executa o fluxo e confirma idempotência e segurança.

Pronto quando: pipeline funciona em sandbox e a limpeza remove todos os recursos temporários.

# CDF-04 — Consultar e interpretar dados {#cdf-04}

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Camada | CDF |
| Quem executa | Participante |
| Quem valida | Tech Lead |
| Vídeos de apoio | V10, V11, V12 |
| Onde registrar | Item CDF-04 no backlog + query/evidência |

## Contexto e objetivo

Demonstrar consulta via SDK e/ou GraphQL, interpretar o retorno e aplicar noções de qualidade, governança e performance.

## Entradas e restrições

Dados ingeridos em CDF-03 ou cenário sandbox pré-populado.

Notebooks V10–V12 como laboratório.

## Passos de execução

- Executar notebooks V10–V12.

- Salvar query (SDK ou GraphQL) que responde a uma pergunta de negócio concreta.

- Interpretar o resultado e documentar limitações conhecidas.

- Registrar métricas básicas de qualidade quando aplicável (completude, unicidade).

## Saída e critério de aceite

Evidência: query salva + print ou export do resultado + breve interpretação.

Como validar: Tech Lead confirma que a consulta responde à pergunta e que a interpretação está correta.

Pronto quando: participante explica o que a query retorna e quais são os riscos de uso.

# DOC-02 — Melhorar uma referência real {#doc-02}

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Camada | Documentação |
| Quem executa | Participante |
| Quem valida | Dono do conteúdo |
| Vídeos de apoio | V16 |
| Onde registrar | Item DOC-02 no backlog + link do PR/proposta |

## Contexto e objetivo

Contribuir com uma melhoria documental pequena, revisável e vinculada a uma lacuna identificada em DOC-01.

## Entradas e restrições

Lacuna priorizada no radar de DOC-01.

Escopo pequeno: corrigir, esclarecer ou registrar lacuna — não reescrever a wiki.

## Passos de execução

- Escolher uma lacuna com dono identificado.

- Propor correção via PR, issue ou proposta documentada.

- Incluir: o que mudou, por quê, como validar e quem mantém.

- Submeter ao dono do conteúdo para revisão.

## Saída e critério de aceite

Evidência: PR mergeado, issue fechada ou proposta aceita com registro de revisão.

Como validar: dono do conteúdo aprova ou solicita ajustes objetivos.

Pronto quando: a melhoria está publicada ou registrada como item de backlog do dono.

# PRJ-01 — Tarefa segura do projeto {#prj-01}

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Camada | Projeto |
| Quem executa | Participante |
| Quem valida | Tech Lead |
| Vídeos de apoio | V13 |
| Onde registrar | Item PRJ-01 no backlog + link da entrega |

## Contexto e objetivo

Executar uma tarefa real do projeto, pequena e segura, definida pelo Tech Lead, aplicando o que foi aprendido na trilha.

## Entradas e restrições

ONB-01, ONB-02 e DOC-01 concluídos.

Tarefa definida pelo Tech Lead com critério de aceite claro.

Sem escrita em produção sem autorização explícita.

## Passos de execução

- Alinhar com o Tech Lead o escopo da tarefa segura.

- Executar seguindo padrões do projeto (branch, PR, revisão).

- Documentar decisões e limitações encontradas.

- Solicitar revisão e incorporar feedback.

## Saída e critério de aceite

Evidência: pequena entrega aceita (PR, ticket ou artefato aprovado).

Como validar: Tech Lead confirma que a entrega atende ao critério combinado.

Pronto quando: entrega está no repositório/sistema do projeto e aprovada.

# EVAL-01 — Demonstrar prontidão {#eval-01}

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Camada | Avaliação |
| Quem executa | Participante |
| Quem valida | Tech Lead + André Alves + Dayana Viana |
| Vídeos de apoio | — (demo ao vivo) |
| Onde registrar | Item EVAL-01 no backlog + rubrica preenchida |

## Contexto e objetivo

Demonstrar em até 10 minutos que o participante está pronto para receber demandas produtivas, cobrindo técnica, segurança e comunicação.

## Entradas e restrições

Itens CDF-01 a CDF-04 e DOC-02 concluídos (ou equivalente aprovado).

`docs/governanca/06-AVALIACAO-E-PRONTIDAO.md` como rubrica.

`pitch/TEMPLATE-Pitch-do-Projeto.pptx` como apoio visual opcional.

## Passos de execução

- Preparar demo de até 10 min: modelo, pipeline/consulta, documentação e limites.

- Agendar sessão com Tech Lead, André e Dayana.

- Executar demo e responder perguntas.

- Preencher rubrica com os avaliadores.

## Saída e critério de aceite

Evidência: demo realizada + rubrica preenchida (mínimo 70 pontos, sem bloqueio crítico).

Como validar: avaliadores registram decisão (aprovado / aprovado com plano / reexecutar).

Pronto quando: decisão registrada e participante liberado para demanda produtiva ou plano de lacunas definido.

## Bloqueios críticos (independem da nota)

Segredo ou token exposto.

Escrita indevida em produção.

Ausência de rastreabilidade da evidência.

Decisão de arquitetura sem validação do responsável.

# Cartão de item obrigatório

Para itens adicionais ou adaptações por projeto, use `09-TEMPLATES/02-CARTAO-DE-BACKLOG.md`.

Cada item deve informar: contexto, objetivo, entradas, passos, saída, critério de aceite, restrição de acesso, dono de validação, link de evidência e lacunas documentais encontradas.