Framework de Onboarding Técnico e de Projetos

Cognite Data Fusion (CDF) | Horizontal + UR

Revisão: 1.2 — Gilson Cesar da Costa

Cliente: Horizontal + UR

Data Revisão: 24/06/2026

Relatório

| ÍNDICE DE REVISÕES – DOCUMENTO CONFIDENCIAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | DATA | DESCRIÇÃO | POR |  | VERIF. | APROV. |  |
| 1.2 |  | 24/06/2026 | Framework de Onboarding Técnico e de Projetos — CDF | Gilson Cesar da Costa |  |  |  | André Alves |

Sumário

1.	Governança e responsabilidades nominais	5

2.	Personas e pacote mínimo por fluxo	6

3.	Resultado esperado	6

4.	Escopo e fronteiras	7

4.1	Público inicial	7

4.2	O que este framework cobre	7

4.3	O que este framework não substitui	7

5.	Princípios operacionais	7

6.	Arquitetura da jornada	8

7.	Ementa da trilha técnica CDF	8

7.1	Conteúdo complementar, não bloqueante	9

8.	Backlog de onboarding: prática conectada ao projeto	10

8.1	Definition of Done para itens de onboarding	11

8.2	Três modos de execução	11

9.	Operação da documentação do projeto	12

9.1	Estrutura recomendada	12

9.2	Ciclo de melhoria durante a entrada	12

9.3	Cartão mínimo de documento	12

10.	Série de vídeos e roteiro de produção	12

11.	Pacote operacional para distribuição	14

12.	Roadmap funcional: quem procurar	15

13.	Avaliação e uso responsável de IA	16

13.1	Rubrica da prática integradora	16

13.2	Guardrails para correção assistida por IA	16

14.	Governança de execução	17

15.	Roteiro de implementação do piloto	18

16.	Decisões necessárias antes de lançar	18

17.	Fontes de consolidação	18

Proposta operacional consolidada | Versão 1.2 | 24/06/2026

# Governança e responsabilidades nominais

| Papel | Pessoa | Responsabilidade de decisão / entrega | Critério de saída |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsável pela estruturação e revisão de padrão | Gilson Cesar da Costa | Estruturar a trilha, o pacote operacional, práticas, backlog, documentação e critérios de aceite; revisar aderência aos padrões. | Pacote organizado, coerente e pronto para distribuição. |
| Aprovador técnico final | André Alves | Validar aderência técnica ao CDF, profundidade do conteúdo, arquitetura, exceções e segurança das práticas. | Aprovação técnica final ou devolutiva objetiva de ajustes. |
| Executora UR | Dayana Viana | Operar a publicação, acompanhar progresso, consolidar evidências e articular a execução da UR. | Trilha publicada, pessoas inscritas e indicadores atualizados. |
| Responsável UR | Lara Menezes | Responder pela priorização, disponibilidade de recursos e remoção de impedimentos do lado da UR. | Decisões de capacidade, prioridade e escalonamento registradas. |

Regra de trabalho: Gilson estrutura e revisa aderência ao padrão; o dono de conteúdo produz conforme o guia; André é a instância técnica final para decisões de maior impacto; Dayana executa a operação da UR; Lara responde pela frente UR. Todo projeto nomeia, como decisão da própria liderança, um par de entrada para acolher o primeiro contato, orientar o caminho e encaminhar dúvidas. Perguntas úteis e sanitizadas devem ser registradas na comunidade de apoio do Microsoft Teams.

# Personas e pacote mínimo por fluxo

O pacote foi reduzido a um guia de trabalho por persona. A regra é simples: uma pessoa abre o documento do seu fluxo e consulta outro guia apenas quando ocorre uma passagem de responsabilidade, revisão técnica ou bloqueio.

| Persona | Quem atua | Documento único de trabalho | Quando usar outro guia |
| --- | --- | --- | --- |
| Operação UR | Gilson, Dayana e Lara | `COMECE-AQUI.md` | Revisão técnica, produção de vídeo ou tratamento de evidência específica. |
| Participante e par de entrada | Pessoa em onboarding e par de entrada | `COMECE-AQUI.md` | Consultar o guia técnico quando a prática exigir decisão CDF/projeto. |
| Especialista e Tech Lead | André, Gilson, Tech Leads e especialistas CDF | `COMECE-AQUI.md` | Consultar o guia de vídeo apenas para aprovação de conteúdo gravado. |
| Produção de conteúdo | Produtor, roteirista e editor | `COMECE-AQUI.md` | Encaminhar a versão aprovada para a operação UR publicar. |
| Modelos compartilhados | Todas as personas, quando houver registro formal | `COMECE-AQUI.md` | Abrir somente para preencher backlog, plano, evidência, documentação ou ficha de vídeo. |

# Resultado esperado

Este pacote v1.2 consolidado realiza o framework em 3 camadas praticas: Pitch (`pitch/`) para explicar a trilha e o projeto, Checklist (`checklists/CHECKLIST-MESTRE.md` + `docs/treinamento/Vxx/CHECKLIST.md`) para guiar a execucao com evidencia, e Documentacao (`docs/governanca/`, `docs/treinamento/`, `docs/entrada/`) para aprofundar. Use `COMECE-AQUI.md` como roteador por persona.

Transformar a entrada de profissionais técnicos em uma jornada guiada, mensurável e reutilizável: a pessoa aprende os fundamentos do Cognite Data Fusion (CDF), entende o projeto no qual atuará e entrega evidências úteis ao time antes de assumir uma demanda produtiva.

O framework evita dois extremos: uma biblioteca passiva de links e um treinamento genérico sem conexão com o trabalho real. A pessoa conclui o onboarding com uma prática técnica, uma primeira contribuição de documentação e um mapa claro de onde encontrar informação e apoio.

# Escopo e fronteiras

## Público inicial

Engenharia de Dados, Desenvolvimento e Tech Leads técnicos. Uma versão introdutória para perfis não técnicos pode ser criada depois, sem diluir a trilha principal.

## O que este framework cobre

Base técnica comum de CDF, independente de cliente sempre que possível.

Ambientação no projeto, sua arquitetura, dados, processos e pessoas.

Práticas técnicas associadas a um backlog de onboarding.

Avaliação, organização e melhoria assistida da documentação do projeto.

Vídeos curtos, materiais de consulta e roteiro de encaminhamento.

## O que este framework não substitui

Onboarding corporativo ou geral do programa.

Treinamento obrigatório de segurança, LGPD, cliente ou compliance.

A validação técnica de decisões de arquitetura pelo Tech Lead.

A gestão do backlog produtivo do projeto.

# Princípios operacionais

- Aprender entregando. Cada módulo relevante gera uma evidência: notebook, modelo, consulta, registro de decisão ou melhoria documental.

- Base comum, contexto variável. Conteúdo CDF é reutilizável; a prática final recebe uma camada específica por projeto.

- Vídeo para orientação; documentação para referência. Vídeos de 8 a 12 minutos criam o mapa mental. Documentos, exemplos e repositórios sustentam a execução.

- Documentação é produto. A pessoa recém-chegada mapeia lacunas e propõe melhorias; o dono do conteúdo valida antes de a informação se tornar referência oficial.

- Acesso não pode bloquear a aprendizagem. Enquanto o ambiente do cliente não estiver disponível, a prática usa sandbox, dados sintéticos ou artefatos mockados.

- Avaliação deve ser reproduzível. Critérios, evidências e rubrica são definidos antes da correção. IA pode apoiar a pré-correção, mas não substitui a validação humana de itens críticos.

# Arquitetura da jornada

| Camada | Propósito | Saída mínima | Responsável primário |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Pré-onboarding | Liberar acessos, ferramentas e roteiro | Checklist de acesso e perfil preenchido | UR + gestor de acessos |
| 1. Onboarding geral | Contextualizar empresa, programa e cliente | Conclusão da trilha geral | UR / Programa |
| 2. Base técnica CDF | Formar vocabulário e capacidade técnica comum | Evidências técnicas por módulo | Donos de conteúdo CDF |
| 3. Imersão no projeto | Entender domínio, arquitetura, dados e operação | Mapa do projeto + radar documental | Tech Lead + par de entrada |
| 4. Prática guiada | Aplicar conhecimento em uma demanda segura | PR, notebook, artefato ou demonstração | Pessoa + Tech Lead |
| 5. Fechamento | Validar prontidão e direcionar a primeira demanda produtiva | Rubrica, plano de continuidade e handoff | Tech Lead + UR |

# Ementa da trilha técnica CDF

Carga horária inicial de referência: 20 a 24 horas assíncronas, mais 2 horas opcionais de clínica de dúvidas. A carga é estimativa de planejamento e deve ser recalibrada após o piloto.

| Módulo | Objetivo e teoria essencial | Prática / evidência | Formato sugerido |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Preparação e segurança | IAM, autenticação, OAuth2, usuário x aplicação, segredos e ambientes | Conectar com credenciais aprovadas e executar consulta de leitura | 2 vídeos + notebook guiado |
| 1. Fundamentos CDF | Spaces, nodes, edges, assets, time series, files, eventos e visão asset-centric | Navegar por um cenário e registrar as relações encontradas | 3 vídeos + exercício curto |
| 2. Modelagem de dados | DMS, views, containers, relações direct/reverse, listas e edges | Modelar Asset e WorkOrder, justificar relações e validar o desenho | 3 vídeos + diagrama + GraphQL |
| 3. Ingestão e preparação | SDK, RAW, dados sintéticos, pipelines e rastreabilidade | Carregar CSV em RAW e documentar origem, esquema e qualidade | 2 vídeos + notebook |
| 4. Transformação e escrita | Transformations, Functions quando aplicável, NodeApply e idempotência | Popular views do modelo a partir de RAW e registrar execução | 2 vídeos + SQL/Python |
| 5. Consulta e consumo | SDK, GraphQL, Query Explorer, APIs e critérios de consulta | Construir uma consulta e explicar retorno, filtros e limites | 2 vídeos + consulta salva |
| 6. Aplicações e qualidade | Data Apps, Cognite Flows e Streamlit quando aplicável, governança, performance e observabilidade | Protótipo de consumo ou roteiro técnico de solução | 2 vídeos + demo curta |
| 7. Prática integradora | Arquitetura de solução, decisões técnicas e documentação | Entrega final com modelo, ingestão, transformação, consumo e documentação | Backlog guiado + apresentação |

## Conteúdo complementar, não bloqueante

Spec-Driven Development e padrões de engenharia de software usados no projeto.

Cognite Flows, Functions avançadas, Data Apps, performance e governança aprofundada.

Domínio específico de cada cliente.

# Backlog de onboarding: prática conectada ao projeto

O onboarding deve ter um backlog próprio, visível e limitado. Ele não concorre com demandas produtivas; prepara a pessoa para executá-las com segurança.

| ID sugerido | História / atividade | Entrega verificável | Dono da validação | Pronto quando |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ONB-01 | Preparar ambiente e acessos aprovados | Checklist de ferramentas, acessos e restrições | Gestor de acessos / par de entrada | Sem segredos expostos e com acesso mínimo confirmado |
| ONB-02 | Conhecer o mapa do projeto | Canvas de contexto: objetivo, domínio, arquitetura, dados e ritos | Tech Lead | Fontes e dúvidas críticas registradas |
| DOC-01 | Mapear a documentação existente | Radar com links, donos, estado e lacunas | Dono da documentação | Fontes classificadas e duplicidades apontadas |
| CDF-01 | Explorar o cenário CDF | Mapa asset-centric com entidades e relações | Especialista CDF / Tech Lead | Relações e premissas explicadas |
| CDF-02 | Modelar um recorte de domínio | DMS/diagrama + justificativa de relações | Tech Lead | Modelo revisado contra o caso de uso |
| CDF-03 | Ingerir e transformar dados | Notebook, SQL ou pipeline reproduzível | Data Engineer / Tech Lead | Execução e qualidade demonstradas |
| CDF-04 | Consumir os dados | Consulta GraphQL/SDK e evidência de resultado | Tech Lead | Filtros, limites e retorno explicados |
| DOC-02 | Melhorar uma documentação real | PR ou proposta de atualização com fontes | Dono do conteúdo | Revisada e publicada, ou decisão de não publicar registrada |
| PRJ-01 | Executar tarefa segura do projeto | Pequena entrega associada ao backlog do projeto | Tech Lead | Critérios de aceite atendidos |
| EVAL-01 | Fechar a jornada | Demo de 10 minutos + rubrica | Tech Lead + UR | Prontidão e próximos passos definidos |

## Definition of Done para itens de onboarding

Objetivo, contexto e critérios de aceite estão explícitos.

A evidência é acessível sem expor credenciais, dados pessoais ou dados restritos.

O repositório, notebook ou documento informa como reproduzir a entrega.

Dúvidas e lacunas encontradas foram registradas no local definido pelo projeto.

Um responsável técnico validou a conclusão quando houver impacto de arquitetura, segurança, dados ou operação.

## Três modos de execução

| Situação de acesso | Estratégia | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Ambiente do cliente disponível | Executar em escopo controlado e não produtivo | Evidência no ambiente, conforme regras do cliente |
| Acesso pendente | Usar sandbox ou cenário CDF genérico | Mesmas competências, sem depender do cliente |
| Sem ambiente disponível | Usar dados sintéticos, mocks e artefatos de projeto | Modelo, pipeline e consulta reproduzíveis localmente |

# Operação da documentação do projeto

## Estrutura recomendada

00-onboarding/        roteiro de entrada, acessos, FAQ e primeiros passos

01-dominio/           negócio, glossário e jornadas

02-arquitetura/       contexto, componentes, decisões e diagramas

03-dados-integracoes/ fontes, contratos, modelos, pipelines e qualidade

04-operacao/          runbooks, suporte, observabilidade e incidentes

05-decisoes/          ADRs e decisões relevantes

06-catalogos/         repositórios, serviços, ambientes e contatos por papel

07-referencias/       fontes externas, gravações e materiais de apoio

## Ciclo de melhoria durante a entrada

- Mapear: localizar documentos, repositórios, vídeos, quadros e responsáveis.

- Classificar: marcar cada item como atual, desatualizado, duplicado, ausente ou de acesso restrito.

- Executar: seguir um procedimento real a partir da documentação.

- Registrar lacuna: descrever o ponto em que a instrução falhou, com fonte e impacto.

- Propor melhoria: abrir atualização pequena e objetiva ou uma tarefa documental.

- Validar e publicar: o dono do conteúdo revisa; somente então a documentação passa a ser referência oficial.

## Cartão mínimo de documento

Todo item de referência deve identificar: propósito, público, dono, última revisão, fontes/links, nível de acesso, status de validade e como pedir atualização. Sem esse cartão, uma pessoa nova não consegue avaliar confiabilidade nem saber quem procurar.

# Série de vídeos e roteiro de produção

A série passa de 12 para 17 vídeos, todos com duração de 8 a 12 minutos. A divisão é deliberada: acesso, modelagem e ingestão tinham escopo excessivo e agora possuem vídeos independentes. Cada vídeo é uma unidade delegável, com roteiro, fontes, demonstração e critério de aceite no pacote operacional.

| ID | Vídeo (duração) | Competência única | Entrega associada | Perfil produtor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V00 | Como usar a trilha e o pacote (8 min) | Navegar na jornada e registrar evidências | Checklist inicial | UR / par de entrada |
| V01 | Mapa mental do CDF (12 min) | Reconhecer objetos e conexões do CDF | Mapa asset-centric | Especialista CDF |
| V02 | IAM e acesso seguro (10 min) | Entender permissões, ambientes e segredos | Checklist de acesso | Segurança / CDF |
| V03 | Autenticação e primeira conexão (12 min) | Conectar sem expor credenciais | Consulta de leitura | Especialista CDF |
| V04 | DMS: spaces, containers e views (12 min) | Criar a estrutura base do modelo | View de exemplo | Especialista CDF |
| V05 | DMS: relações e decisões de modelagem (12 min) | Escolher direct, reverse e edge | Diagrama Asset–WorkOrder | Especialista CDF |
| V06 | RAW e contrato de dados (10 min) | Preparar dados e qualidade mínima | Esquema RAW | Data Engineer |
| V07 | Ingestão via SDK (12 min) | Carregar e validar dados no CDF | Notebook de ingestão | Data Engineer |
| V08 | Transformations (12 min) | Transformar RAW em modelo | SQL por view | Data Engineer |
| V09 | Escrita direta com NodeApply (10 min) | Aplicar nodes de forma idempotente | Script NodeApply | Especialista CDF |
| V10 | Consulta com GraphQL e SDK (12 min) | Consultar e explicar retorno | Consulta salva | Desenvolvedor |
| V11 | Aplicações de consumo (10 min) | Expor dados em protótipo simples | Demo de Data App / Streamlit | Desenvolvedor |
| V12 | Qualidade, governança e performance (12 min) | Avaliar confiabilidade da solução | Checklist técnico | Tech Lead |
| V13 | Arquitetura e ritos do projeto (12 min) | Entender contexto e decisões do projeto | Canvas do projeto | Tech Lead |
| V14 | Dados e integrações do projeto (12 min) | Localizar fontes, contratos e donos | Mapa de dados | Data Lead |
| V15 | Operação e suporte (10 min) | Acionar runbooks e escalonamento | Runbook de um fluxo | Operação / SRE |
| V16 | Contribuição documental (10 min) | Atualizar referências com segurança | DOC-01 ou DOC-02 | Dono da documentação |

Regra de corte: a duração alvo é de 8 a 12 minutos, com tolerância máxima de 15. Se o produtor não conseguir demonstrar, explicar e encerrar a atividade em até 15 minutos, deve abrir uma continuação `Vxx.1` em vez de acelerar a explicação. O pacote contém um roteiro individual para cada vídeo.

# Pacote operacional para distribuição

A fonte de distribuição atual é o pacote `pacote-onboarding-cdf-v1.2-consolidado/`: uma

pasta única, acionável e reprodutível, que reúne governança, roteiros, materiais CDF

testados e critérios de aceite. Ele é organizado em 3 camadas, e cada pessoa começa

em `COMECE-AQUI.md`, que roteia por persona para os arquivos exatos a abrir.

- Pitch (`pitch/`): `Pitch-Trilha-Onboarding-CDF.pptx` para apresentar a trilha à

liderança e `TEMPLATE-Pitch-do-Projeto.pptx` para a pessoa explicar o seu projeto.

- Checklist: `checklists/CHECKLIST-MESTRE.md` (jornada ponta a ponta, com DoR/DoD e bloqueios)

e `docs/treinamento/Vxx/CHECKLIST.md` (passos e evidência exigida, na pasta do vídeo).

- Documentação (`docs/`): governança em `docs/governanca/`, materiais por vídeo em

`docs/treinamento/Vxx/`, entrada em `docs/entrada/`.

pacote-onboarding-cdf-v1.2-consolidado/

README.md

COMECE-AQUI.md                  roteador por persona

pitch/                          camada 1 — explicar (.pptx)

checklists/

CHECKLIST-MESTRE.md

docs/

entrada/                      INDICE, FRAMEWORK, DOCUMENTACAO-DO-CONTEUDO, MODELOS, GUIA, manifesto

governanca/                   00-LEIA-ME ... 09-TEMPLATES

treinamento/                  Vxx/ roteiro + guia + notebook + CHECKLIST.md

distribuicao/                 .docx/.pdf

requirements.txt, .env.example

As versões `.docx`/`.pdf` para distribuição formal são geradas em `docs/distribuicao/` a partir

das docs guarda-chuva. Os arquivos de edição (scripts geradores) ficam fora do pacote.

# Roadmap funcional: quem procurar

Substituir os papéis abaixo por nomes e canais do projeto no momento da publicação.

| Necessidade | Primeiro ponto de contato | Escalonar para | Saída esperada |
| --- | --- | --- | --- |
| Acesso à Ulearning ou andamento da trilha | UR | Gestor do programa | Inscrição, progresso ou suporte da trilha |
| Acesso a CDF, repositório ou ambiente | Par de entrada / gestor de acessos | Segurança / responsável do cliente | Solicitação rastreável e acesso mínimo |
| Dúvida de arquitetura ou prioridade técnica | Tech Lead | Arquiteto / liderança técnica | Decisão, ADR ou direcionamento |
| Dúvida sobre fonte, modelo ou pipeline de dados | Data Lead | Dono da fonte / especialista CDF | Contrato, regra ou hipótese validada |
| Dúvida de domínio e processo | Dono de negócio / PO | Gestor do cliente | Contexto e critérios de aceite |
| Documento ausente, conflitante ou desatualizado | Dono da documentação | Tech Lead / responsável pelo tema | Correção, tarefa ou decisão registrada |
| Bloqueio de onboarding | Par de entrada + comunidade de apoio no Teams | Tech Lead + UR | Plano de remoção do bloqueio |

# Avaliação e uso responsável de IA

## Rubrica da prática integradora

| Critério | Peso | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Correção técnica e aderência ao CDF | 35% | Modelo, pipeline, consulta e/ou aplicação funcionando |
| Decisões de modelagem e arquitetura | 20% | Justificativa objetiva e trade-offs registrados |
| Segurança, governança e qualidade | 15% | Segredos protegidos, qualidade e limitações declaradas |
| Reprodutibilidade e organização | 15% | Instruções, estrutura e execução verificáveis |
| Documentação e comunicação | 15% | Material atualizável e demo clara |

## Guardrails para correção assistida por IA

A IA recebe apenas artefatos permitidos, sem tokens, credenciais, dados pessoais ou informação restrita do cliente.

O prompt usa a rubrica, exemplos de resposta e critérios objetivos; não é usado como julgamento sem referência.

Resultado de reprovação, baixa confiança, item de segurança ou decisão arquitetural exige revisão humana.

A UR mantém amostragem humana do piloto e registra divergências para calibrar rubrica e prompt.

# Governança de execução

| Papel | Pessoa / perfil | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Estruturação e revisão de padrão | Gilson Cesar da Costa | Manter o framework, a arquitetura da trilha e os padrões do pacote operacional; revisar aderência do conteúdo. |
| Aprovação técnica final | André Alves | Aprovar CDF, práticas e critérios técnicos de maior impacto; apontar riscos, exceções e lacunas. |
| Execução UR | Dayana Viana | Publicar, acompanhar, cobrar evidências e conduzir a operação diária da trilha. |
| Responsável UR | Lara Menezes | Priorizar, garantir capacidade e decidir escalonamentos do lado da UR. |
| Dono de conteúdo | A designar por vídeo / módulo | Produzir material de acordo com o roteiro e corrigir o conteúdo após revisão. |
| Tech Lead do projeto | A designar por projeto | Contextualizar a prática, validar as entregas e definir prontidão técnica. |
| Par de entrada | A designar pela liderança do projeto | Acolher o primeiro contato, orientar o caminho e encaminhar dúvidas; registrar respostas úteis na comunidade de apoio. |
| Pessoa em onboarding | Participante da trilha | Executar, registrar evidências, expor lacunas e propor melhorias. |

Indicadores do piloto: conclusão por módulo, tempo até a primeira contribuição, bloqueios por categoria, taxa de aceitação de melhorias documentais, resultado da rubrica e dúvidas recorrentes que devem virar conteúdo.

# Roteiro de implementação do piloto

| Semana | Foco | Entregas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fundamentos e inventário | Donos por módulo, inventário de materiais, backlog padrão e estrutura documental |
| 2 | Conteúdo essencial | Primeiros vídeos, notebooks guiados, cenário sintético e rubrica v1 |
| 3 | Execução assistida | Piloto com grupo pequeno, clínica de dúvidas e coleta de evidências |
| 4 | Ajuste e publicação | Revisão das lacunas, correção de materiais, definição dos responsáveis e publicação na Ulearning |

# Decisões necessárias antes de lançar

- Nomear donos para cada módulo e para a documentação do projeto.

- Definir ambiente de prática padrão e regras de acesso.

- Escolher onde o backlog e as evidências serão registrados.

- Confirmar o formato de entrega, revisão humana e uso de IA na avaliação.

- Escolher projeto piloto e participantes iniciais.

- Preencher o roadmap funcional com nomes, canais e horários/expectativas de atendimento.

# Fontes de consolidação

TREINAMENTO INTERNO — COGNITE DATA FUSION (CDF).docx

Primeira Analise GPT.txt

Transcrições Cognite _ Ideias de prática.txt e Alinhamento _ Prática Cognite.txt