Governança e responsáveis

Cognite Data Fusion (CDF) | Horizontal + UR

Revisão: 1.2 — Gilson Cesar da Costa

Cliente: Horizontal + UR

Data Revisão: 26/06/2026

Relatório

| ÍNDICE DE REVISÕES – DOCUMENTO CONFIDENCIAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | DATA | DESCRIÇÃO | POR |  | VERIF. | APROV. |  |
| 1.2 |  | 26/06/2026 | Framework de Onboarding Técnico e de Projetos — CDF | Gilson Cesar da Costa |  |  |  |  |

Sumário

1.	Governança e responsáveis — Horizontal + UR	4

2.	Responsabilidades nominais	4

3.	Matriz de responsabilidade	4

4.	Fluxo de aprovação	5

5.	Acordos de trabalho	5

6.	Escalonamento	6

# Governança e responsáveis — Horizontal + UR

# Responsabilidades nominais

| Papel | Pessoa | Decisão ou entrega sob responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Estruturação | Gilson César da Costa | Arquitetura da trilha, organização do pacote, backlog padrão, padrões de documentação e roteiros-base. |
| Aprovação técnica | André Alves | Aderência técnica de CDF, profundidade dos conteúdos, segurança das práticas e critérios de avaliação. |
| Execução UR | Dayana Viana | Publicação na Ulearning, acompanhamento do progresso, consolidação de evidências e operação cotidiana. |
| Responsável UR | Lara Menezes | Prioridade, capacidade, disponibilidade de pessoas e escalonamento de impedimentos no lado da UR. |

# Matriz de responsabilidade

R = executa; A = responde pela decisão final; C = é consultado; I = informado.

| Entrega | Gilson | André | Dayana | Lara | Dono de módulo | Tech Lead |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrutura e padrão do pacote | R | C | C | A | I | C |
| Roteiro de vídeo | R | A | C | I | R | C |
| Gravação e edição inicial | C | I | C | I | R | I |
| Validação de conteúdo CDF | C | A | I | I | R | C |
| Publicação na Ulearning | I | I | R | A | C | I |
| Prática ligada ao projeto | C | C | I | I | I | A/R |
| Avaliação final | C | A para critérios CDF | R para registro | I | C | A para prontidão no projeto |
| Atualização documental | C | C | I | I | R | A para conteúdo de projeto |

# Fluxo de aprovação

- O produtor entrega o artefato no estado Em revisão com fontes e evidência.

- André valida precisão técnica para materiais CDF; o Tech Lead valida materiais específicos do projeto.

- O responsável devolve comentários objetivos ou aprova a versão.

- Dayana publica somente a versão aprovada e registra local, data e público.

- Lara decide quando houver disputa de prioridade, falta de capacidade ou impedimento da UR.

# Acordos de trabalho

Feedback deve apontar o arquivo, o trecho, a ação solicitada e o critério técnico.

Mudança de escopo de um vídeo ou prática precisa ser registrada no backlog antes de ser produzida.

Sem aprovador disponível, o item fica bloqueado; não se “autoaprova”.

Perguntas recorrentes dos participantes são insumo de melhoria e devem virar item de backlog ou FAQ.

# Escalonamento

| Situação | Primeiro contato | Decisão esperada |
| --- | --- | --- |
| Dúvida sobre conceito CDF | André Alves | Orientação, correção ou material complementar. |
| Falta de dono para vídeo | Gilson + Lara | Nomeação, prioridade ou retirada do escopo. |
| Publicação ou trilha sem evidência | Dayana | Correção operacional e reabertura do item. |
| Acesso, prioridade ou capacidade UR | Lara | Plano de remoção do impedimento. |
| Dúvida de arquitetura do projeto | Tech Lead | Decisão, ADR ou redirecionamento. |