Guia da Liderança — Onboarding CDF v1.2

Cognite Data Fusion (CDF) | Horizontal + UR

Revisão: 1.2 — Gilson Cesar da Costa

Cliente: Horizontal + UR

Data Revisão: 26/06/2026

Relatório

| ÍNDICE DE REVISÕES – DOCUMENTO CONFIDENCIAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | DATA | DESCRIÇÃO | POR |  | VERIF. | APROV. |  |
| 1.2 |  | 26/06/2026 | Framework de Onboarding Técnico e de Projetos — CDF | Gilson Cesar da Costa |  |  |  |  |

Sumário

1.	Guia da Liderança	4

2.	Kickoff do piloto (liderança)	4

3.	O que a liderança não precisa fazer	4

4.	Estruturação do pacote (Gilson)	4

5.	As 3 camadas do pacote	5

6.	Métricas de sucesso do piloto	5

7.	Escalonamento	5

8.	Referências	5

# Guia da Liderança

Este é o único documento para quem patrocina o piloto de onboarding e para Gilson Cesar da Costa na estruturação do pacote.

# Kickoff do piloto (liderança)

- Assistir `pitch/Pitch-Trilha-Onboarding-CDF.pptx` ou `pitch/Pitch-Operacao-do-Modelo.pptx`.

- Aprovar grupo piloto, datas e par de entrada por participante.

- Garantir acessos antes de [ONB-01](../governanca/04-BACKLOG-DE-ONBOARDING.md#onb-01).

- Acompanhar tempo até primeira entrega segura ([PRJ-01](../governanca/04-BACKLOG-DE-ONBOARDING.md#prj-01)).

- Patrocinar retrospectiva e decisão de expansão.

# O que a liderança não precisa fazer

Validar entregas técnicas (Tech Lead e André).

Publicar na Ulearning (Dayana).

Gravar vídeos (produtor designado).

# Estruturação do pacote (Gilson)

flowchart LR

P[Planejar modulo] --> D[Delegar com DoR]

D --> M[Monitorar padrao]

M --> T[Triagem semanal com Dayana e Lara]

T --> N[Nomear dono se vazio]

N --> I[Item de melhoria pos-piloto]

| Responsabilidade | Entrega |
| --- | --- |
| Arquitetura da trilha | Pacote v1.2 consolidado |
| Backlog padrão | `docs/governanca/04-BACKLOG-DE-ONBOARDING.md` |
| Roteiros-base | `docs/treinamento/Vxx/` |
| Padrões de documentação | `docs/entrada/`, `docs/perfis/` |

# As 3 camadas do pacote

- Pitch — explicar em minutos (`pitch/`).

- Checklist — o que fazer (`checklists/`, `docs/treinamento/Vxx/CHECKLIST.md`).

- Documentação — aprofundar (`docs/`).

# Métricas de sucesso do piloto

Participantes concluem ONB-01 em até 1 semana.

Evidências registradas em 100% dos itens fechados.

Tempo até PRJ-01 dentro do combinado com Tech Lead.

Retrospectiva gera itens de melhoria no backlog.

# Escalonamento

| Situação | Contato |
| --- | --- |
| Prioridade / capacidade UR | Lara Menezes |
| Aprovação técnica CDF | André Alves |
| Operação e publicação | Dayana Viana |
| Arquitetura do projeto | Tech Lead |

# Referências

Framework: `docs/entrada/FRAMEWORK-DE-ONBOARDING.md`

Governança: `docs/governanca/01-GOVERNANCA-E-RESPONSAVEIS.md`

Fluxo por persona: `docs/entrada/FLUXO-POR-PERSONA.md`