Guia da Operação UR — Onboarding CDF v1.2

Cognite Data Fusion (CDF) | Horizontal + UR

Revisão: 1.2 — Gilson Cesar da Costa

Cliente: Horizontal + UR

Data Revisão: 26/06/2026

Relatório

| ÍNDICE DE REVISÕES – DOCUMENTO CONFIDENCIAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | DATA | DESCRIÇÃO | POR |  | VERIF. | APROV. |  |
| 1.2 |  | 26/06/2026 | Framework de Onboarding Técnico e de Projetos — CDF | Gilson Cesar da Costa |  |  |  |  |

Sumário

1.	Guia da Operação UR	4

2.	Papéis	4

3.	Fluxo Dayana — publicação	4

4.	Fluxo Lara — prioridade	4

5.	Definition of Ready (antes de "Em produção")	4

6.	Definition of Done (antes de "Publicado")	5

7.	Entregas que você acompanha	5

8.	Publicação na Ulearning	5

9.	Rituais	5

10.	Escalonamento	5

11.	Referências	6

# Guia da Operação UR

Este é o único documento para Dayana Viana (execução e publicação) e Lara Menezes (prioridade e capacidade). Cobre o ciclo operacional da trilha na UR.

# Papéis

| Pessoa | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Dayana Viana | Publicação Ulearning, progresso, evidências, operação cotidiana |
| Lara Menezes | Prioridade, capacidade, impedimentos, escalonamento |

# Fluxo Dayana — publicação

flowchart LR

DOR[Checar DoR] --> PROD[Em producao]

PROD --> REV[Em revisao]

REV --> APR[Aprovado]

APR --> PUB[Publicar Ulearning]

PUB --> ACOMP[Acompanhar evidencias]

ACOMP --> RIT[Ritual semanal com Lara]

# Fluxo Lara — prioridade

flowchart LR

PRI[Priorizar backlog] --> CAP[Confirmar capacidade]

CAP --> TRI[Triagem semanal]

TRI --> DES[Desbloquear impedimentos UR]

DES --> ESC[Escalar disputas de prioridade]

ESC --> RET[Retro do piloto]

# Definition of Ready (antes de "Em produção")

[ ] Roteiro e escopo definidos no backlog.

[ ] Dono de gravação e aprovador técnico nomeados.

[ ] Ambiente de demonstração disponível.

[ ] Critério de aceite do vídeo claro.

# Definition of Done (antes de "Publicado")

[ ] Aprovação técnica registrada (André para CDF).

[ ] Vídeo 8–12 min, 1080p, credenciais mascaradas.

[ ] Legenda e miniatura entregues.

[ ] Link registrado no backlog/Ulearning com versão e data.

# Entregas que você acompanha

| ID | Papel UR | Definição |
| --- | --- | --- |
| EVAL-01 | Dayana participa da avaliação e registra resultado | [EVAL-01](../governanca/04-BACKLOG-DE-ONBOARDING.md#eval-01) |
| Vídeos V00–V16 | Dayana publica após aprovação; Lara prioriza produção | `docs/treinamento/Vxx/` |

# Publicação na Ulearning

Detalhes em `docs/governanca/07-PUBLICACAO-ULEARNING.md`:

- Receber versão Aprovada (não publicar "Em revisão").

- Registrar local, data, público e link.

- Acompanhar se participantes registram evidências nos itens de backlog.

# Rituais

Semanal: Dayana + Lara — progresso, bloqueios, capacidade de gravação.

Triagem: itens sem dono voltam a Gilson + Lara para nomeação.

# Escalonamento

| Situação | Ação |
| --- | --- |
| Disputa de prioridade | Lara decide |
| Falta de aprovador técnico | Bloquear publicação; acionar André ou Tech Lead |
| Trilha sem evidência | Reabrir item; Dayana corrige operacionalmente |
| Padrão do pacote | Gilson Cesar da Costa |

# Referências

Fluxo operacional: `docs/governanca/02-FLUXO-OPERACIONAL-DA-TRILHA.md`

Governança: `docs/governanca/01-GOVERNANCA-E-RESPONSAVEIS.md`

Briefing de vídeo: `docs/governanca/09-TEMPLATES/01-BRIEFING-DE-VIDEO.md`