Guia do Tech Lead — Onboarding CDF v1.2

Cognite Data Fusion (CDF) | Horizontal + UR

Revisão: 1.2 — Gilson Cesar da Costa

Cliente: Horizontal + UR

Data Revisão: 26/06/2026

Relatório

| ÍNDICE DE REVISÕES – DOCUMENTO CONFIDENCIAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | DATA | DESCRIÇÃO | POR |  | VERIF. | APROV. |  |
| 1.2 |  | 26/06/2026 | Framework de Onboarding Técnico e de Projetos — CDF | Gilson Cesar da Costa |  |  |  |  |

Sumário

1.	Guia do Tech Lead	4

2.	Seu papel	4

3.	Entregas que você valida	4

4.	Momento de atuação	5

5.	Como dar feedback	5

6.	Rubrica de avaliação (EVAL-01)	5

7.	Aprovação técnica CDF (André Alves)	5

8.	Escalonamento	6

9.	Referências	6

# Guia do Tech Lead

Este é o único documento para quem valida práticas técnicas e conduz a prontidão do participante no projeto. Inclui o papel de aprovação técnica CDF (André Alves) quando aplicável a conteúdo da trilha.

# Seu papel

flowchart TD

L[Ler governanca e backlog] --> V1[Validar ONB-02]

V1 --> V2[Validar CDF-02 e CDF-04]

V2 --> R[Revisar material de projeto]

R --> P[Definir PRJ-01]

P --> E[Conduzir EVAL-01]

E --> D[Decisoes de arquitetura / ADR]

# Entregas que você valida

| ID | O que validar | Definição |
| --- | --- | --- |
| ONB-02 | Canvas do projeto: escopo, ritos, fontes | [ONB-02](../governanca/04-BACKLOG-DE-ONBOARDING.md#onb-02) |
| CDF-02 | Recorte DMS: space, container, view, relações | [CDF-02](../governanca/04-BACKLOG-DE-ONBOARDING.md#cdf-02) |
| CDF-03 | Pipeline idempotente + limpeza (com Data Eng se necessário) | [CDF-03](../governanca/04-BACKLOG-DE-ONBOARDING.md#cdf-03) |
| CDF-04 | Query e interpretação corretas | [CDF-04](../governanca/04-BACKLOG-DE-ONBOARDING.md#cdf-04) |
| PRJ-01 | Tarefa segura aceita no projeto | [PRJ-01](../governanca/04-BACKLOG-DE-ONBOARDING.md#prj-01) |
| EVAL-01 | Demo + rubrica (com André e Dayana) | [EVAL-01](../governanca/04-BACKLOG-DE-ONBOARDING.md#eval-01) |

# Momento de atuação

| Momento | Ação |
| --- | --- |
| Início | Indicar material de contexto; alinhar canvas (ONB-02) |
| Durante trilha | Validar CDF-02, CDF-03, CDF-04 no contexto do projeto |
| Documentação | Validar ou indicar dono para DOC-01/DOC-02 |
| Fechamento | Conduzir EVAL-01; registrar decisão de prontidão |

# Como dar feedback

Aponte arquivo, trecho, ação solicitada e critério técnico.

Devolva com objetividade; não autoaprove se você é o validador.

Mudança de escopo de prática ou vídeo: registrar no backlog antes de produzir.

# Rubrica de avaliação (EVAL-01)

Consulte `docs/governanca/06-AVALIACAO-E-PRONTIDAO.md`:

Aprovado: ≥ 70 pontos, sem bloqueio crítico.

Aprovado com plano: 60–69, lacunas com prazo.

Reexecutar: < 60 ou evidência insuficiente.

Bloqueio crítico: segredo exposto, escrita em produção, sem rastreabilidade, arquitetura sem validação.

# Aprovação técnica CDF (André Alves)

Para materiais da trilha (roteiros, notebooks, conteúdo CDF genérico):

flowchart LR

R[Recebe Em revisao] --> C{Conforme CDF e seguranca?}

C -->|Nao| F[Feedback objetivo]

C -->|Sim| A[Aprovacao registrada]

A --> Pub[Dayana pode publicar]

# Escalonamento

| Situação | Contato |
| --- | --- |
| Prioridade / capacidade UR | Lara Menezes |
| Publicação Ulearning | Dayana Viana |
| Padrão do pacote / trilha | Gilson Cesar da Costa |
| Bloqueio persistente | Par de entrada + UR |

# Referências

Especificação técnica: `docs/governanca/03-ESPECIFICACAO-TECNICA-CDF.md`

Governança: `docs/governanca/01-GOVERNANCA-E-RESPONSAVEIS.md`

Backlog: `docs/governanca/04-BACKLOG-DE-ONBOARDING.md`